ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. június 24-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:	„A Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat engedélyes tervdokumentációját elkészítő tervező kiválasztása

Melléklet: 1. sz. melléklet: tervezési feladat

A napirend előterjesztője: (előadó) Rozgonyi Attila polgármester

Az előterjesztést készítette: (témafelelős) Csikós László Márk

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.1.7. pontja |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.3.1. pontja |
| Városfejlesztési Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.5.2. pontja |
| Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.7.7. pontja |
| Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.8.11. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

---

##### Tiszavasvári, 2010

##### Csikós László Márk

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Csikós László Márk

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

„A Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény

komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat

engedélyes tervdokumentációját elkészítő tervező kiválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes a Képviselő-testület előtt, a 2008. januárjában benyújtott és 2008. októberében megerősített, „A Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat első körben támogatásban részesült.

A támogatási döntést követően többfordulós egyeztetések történtek, melyről rövid tájékoztatást adok:

I.	Az első fordulós értékelés során, illetve a Bíráló Bizottság által meghatározott feltételek:

- A Bíráló Bizottság döntése értelmében a projekt adatlap nyilatkozatában vállaltak alapján mind az 5 fejlesztéssel érintett telephelyen teljes körű komplex akadálymentesítést szükséges megvalósítani.

- Továbbá a Bíráló Bizottság döntése értelmében minden fejlesztéssel érintett feladat ellátási helyen a pályázatban tervezett infrastrukturális fejlesztéssel és a szükségletekkel összhangban a projekt összköltségén kívüli saját forrásból eszközbeszerzést is megvalósítani szükséges. A beszerzendő eszközstruktúrát a Pályázónak a projektfejlesztés során a Közreműködő Szervezettel egyeztetnie kell. Az így beszerzésre kerülő eszközökhöz támogatás nem igényelhető.

- A projektfejlesztés során a Pályázónak, be kell mutatnia a korábban elnyert HEFOP pályázati fejlesztés tartalmát.

- A döntés meghozatalának feltételei miatt egyeztetést kezdeményeztünk, majd kérelmet nyújtottunk be, melynek lényege:

- A Magyarországi Magiszter Alapítvány, mint a Pethe Ferenc Iskolai Egység telephelye és a Petőfi utcai Óvodai telephely feladatellátójának bemutatása és pályázatban szakmai partnerként történő elfogadtatása.

- A pályázatban és annak költségvetésében részleges akadálymentesítést terveztünk, viszont a helyszíni szemle során nyilatkoztunk a komplex akadálymentesítésről.

A fent leírt változások alapján az építésekkel, bővítésekkel történő komplex akadálymentesítéssel a város teljes területére biztosítható az akadálymentes közlekedés egy óvodai és egy iskolai feladat ellátási helyszínen. A további feladat ellátási helyszínek komplex akadálymentesítése a régi épületekben műszakilag, költséghatékonyan nem valósítható meg és a gyermeklétszám alapján sem indokolt.

Az Önkormányzat tervei szerint:

- A Petőfi u. 24. szám alatti óvodaépítés, bővítés komplex akadálymentesítéssel készülhet el.

- Az Ifjúság út 8. szám alatt a 4 tanterem bővítésével a város legnagyobb Általános iskolaépülete komplex akadálymentesítéssel készülhet el,

- A további három feladat ellátási helyszínen történő szerény beruházási terv és költségbecslés alapján, (kazán csere, részben nyílászáró csere) ezen helyszínek részleges akadálymentesítés elkészítését javasoljuk.

A kérelmünk elbírálása fentiekkel kapcsolatban folyamatban van.

- Kidolgozásra és elfogadásra került a projektfejlesztési útvonalterv, mely szerint a 2. pályázati kör leadási határideje 2010. szeptember 10.

A pályázat jelenleg a projektfejlesztési időszakban van, melynek során el kell készíteni az engedélyes tervdokumentációkat. Ennek megfelelően a projektmenedzseri tevékenységet ellátó TISZATÉR Társulás elkészítette az árajánlatkérő dokumentációt, melyet három tervező cégnek küldtek meg (az előterjesztés mellékletét képezi).

Mivel a tervezési munkák kalkulált összege nem haladja a meg a nettó 8 millió Ft közbeszerzési értékhatárt, ezért jelen esetben nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az uniós pályázatok esetében azonban elvárás, hogy ne egy ajánlat alapján legyen szerződéskötés, ezért került három cég részére megküldve az ajánlatkérés.

A cégeknek 2010. június 7-éig volt lehetőségük ajánlatuk megküldésére. Mivel a 69/2009. (IV.23.) Kt. számú határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit ebben az esetben is alkalmazni lehet, ennek alapján a polgármester létrehozta a Közbeszerzési Bontó Bizottságot – ami az Értékelő Bizottsággal azonos összetételű –, melynek tagjai:

- Nácsa Balázs, a Bontó és Bíráló Bizottság elnöke, a Városfejlesztési Bizottság elnöke;

- Palló Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke;

- Halász László, Pénzügyi, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja;

- Áfra Miklós, a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Építésügyi Osztály vezetője;

- Girus András, a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztály vezetője.

A bontási eljárás során az ajánlatok beérkezési sorrendjük alapján kerültek felbontásra:

2010. június 7-én 8 óra 36 perckor érkezett a GK-STÚDIÓ Kft. (4440 Tiszavasvári, Nyírfa u. 2.) ajánlata, melynek összege bruttó 7.000.000 Ft, azaz bruttó hétmillió forint.

2010. június 7-én 9 óra 8 perckor érkezett a REALTERV Kft. (4400 Nyíregyháza, Kandó K. u. 38.) ajánlata, melynek összege bruttó 9.000.000 Ft, azaz bruttó kilencmillió forint.

2010. június 7-én 9 óra 52 perckor érkezett a TISZTATÉR Kft. (4440 Tiszavasvári, Nánási u. 2.) ajánlata, melynek összege bruttó 5.000.000 Ft, azaz bruttó ötmillió forint.

Fentiek alapján az Értékelő Bizottság jelenlévő 3 tagja egyhangúlag azt javasolta a döntéshozó Képviselő-testületnek, hogy a TISZTATÉR Kft-vel kössön szerződést a tervezési munkák elvégzésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen „A Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat engedélyes tervdokumentációját elkészítő tervező kiválasztásáról döntést hozni.

Tiszavasvári, 2010. június 17.

R o z g o n y i Attila

polgármester

1.sz. melléklet

Projekt címe: Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése

Érintett konstrukció/ komponens: ÉAOP-2008-4.1.1/2/2F: Oktatási nevelési intézmények fejlesztése

Projektgazda neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tervezői feladat:

Engedélyezési tervek és műszaki leírás - rehabilitációs szakmérnök által minden oldalon ellenjegyzett tervdokumentáció és a műszaki leírás.

Amennyiben az építési munkák nem engedélykötelesek, a rehabilitációs szakmérnök által minden oldalon ellenjegyzett tervdokumentáció és a műszaki leírás benyújtása szükséges.

1.) Rehabilitációs szakmérnök/szakértő nyilatkozata a projekt keretében megvalósuló akadálymentesítés pályázatnak való megfeleléséről

2.) Tervezői nyilatkozat az IKT fogadására alkalmas intézményi környezet megteremtéséről. Óvodák esetében abban az esetben kitöltendő, ha a pályázatban erre vonatkozó vállalás szerepel.

Engedélyezés ellenőrzése:

- a jogerős bontási engedélyt/határozat (amennyiben releváns), illetve

- a jogerős építési engedélyt

- amennyiben az építési munkák nem építési engedély kötelesek, az építési hatóság igazolását erről a tényről

- parkolóhely építése estén az Építésügyi hatósági igazolása a kötelezően létesítendő parkoló-férőhelyekről.

Kért példányszám: 10 db

Tervezési határidő : Maximum 2 hónap + 1 hónap jogerős építési engedély

Fizetési feltételek: - előleg 25%,

- jogerős építési engedély, engedélyes szintű tervdokumentáció75%

I,A tervezett fejlesztési tevékenység bemutatása épületrészenként

  - Óvoda feladatellátási hely (Petőfi u. 24.; hrsz: 2686/1, 2686/2)

Az óvodás gyermeklétszám növekedése keltette férőhelyigény kielégítésére az Önkormányzat egy 6 csoportszobás óvodabővítést tervez megvalósítani a Petőfi út 24. szám alatti épület rekonstrukciójával, ill. bővítésével. A helyszín adottságai (telekméret, közművesítés, megközelíthetőség) megfelelő feltételeket biztosítanak a megvalósításához. Építészeti kialakítás, telepítés, formai megjelenés: Az épület egyszintes magastetős kialakítású. Az óvoda tervezett formai kialakítása igazodik a meglévő épületéhez és a környezethez. Az építése hagyományos építőanyagból és szerkezetekkel kerül megtervezésre. A bővítés utáni az Óvoda nettó 600 m2-el bővül. Tervezett helyiségek: 6 db csoportszoba, egyenkénti minimális alapterület: 50,00 m2; 1 db egyéni fejlesztőszoba, logopédiai foglalkoztató: 24,00 m2; 1 db szertár: 18,00 m2; 1 db óvodavezetői iroda: 18,00 m2; 1 db óvodavezető-helyettesi iroda: 15,00 m2; 1 db nevelőtestületi szoba: 15,00 m2; 1 db dohányzó helyiség: 15,00 m2; 1 db orvosi szoba: 18,00 m2; 1 db elkülönítő szoba, mosdóval és WC-vel: 12,00 m2; Gyermeköltöző: gyermekcsoportonként 15,00 m2; Gyermekmosdó, WC: csoportonként 15,00 m2; Szülői mosdó, WC: OTÉK szerint, nemenkénti illemhely kialakítása; Felnőtt öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC: OTÉK szerint; 1 db tornaszoba: minimális alapterület 60,00 m2, belmagasság 3,00 m; 1 db sportszertár: 15,00 m2. 1 db általános raktár: 18,00 m; 1 db karbantartó műhely; Közlekedő és egyéb terek; Játszóudvar.

  - PFIE feladatellátási hely (Petőfi u. 8.; hrsz 2699/1)

Az épület két részből áll. Az épületegyüttes DNy-i részén található az óvoda, melyhez 2000-ben hozzáépítésre került egy korszerű 6 tantermes iskolaépület. Ebbe a tagintézménye járó tanulók száma az évek során jelentősen megnőtt, ezért a tantermek száma nem elégíti ki a megnőtt igényeket. A megvalósítani kívánt fejlesztések: az iskolaépület bővítése 4 tanteremmel és az előírás szerint szükséges kiegészítő, szociális helyiségekkel, ill. egy étkezővel és kapcsolódó melegítőkonyhával. A tantermek alapterülete 2,0 m2/fő, de minimum 52,00 m2. További kialakítandó helyiségek: előírás szerinti vizesblokk, nemenkénti illemhely csoportokkal, nevelői vizesblokkal, takarítószertár, étkező, melegítő-konyha, a hozzá kapcsolódó mosogatóval, öltöző vizesblokkal, hulladék- és mosléktároló, közlekedési és egyéb terek. Az épület jelen állapotában nem akadálymentes, ezért a földszinti helyiségeket akadálymentesítjük, hogy a SNI-k is használhassák. Szükségessé válik egy rámpa kiépítése az egyik bejárathoz, és a földszinten egy darab akadálymentes WC kialakítása, valamint egy darab mozgássérült parkoló kialakítása. A tervezett iskolai bővítmény kétszintes, magastetős, formailag nyeregtetős, hagyományos építőanyagokból valósul meg. A falazat Porotherm 38 N+F kézi falazóblokk, a födémszerkezet előre gyártott vasbeton, homlokzati nyílászárók kor-szerű műanyag szerkezettel és fokozott hőszigetelésű üvegezéssel készülnek. Az új épületrész megjelenésében igazodik a meglévő iskolaépülethez.

3.3. PFIE feladatellátási hely (Kossuth u. 76.; hrsz. 2708)

Az iskola épülete több épületrészből áll. Az épületegyüttes U-alakban helyezkedik el, középső részén található egy kisméretű, korszerűtlen tornaterem. Az utcafronti épületszárny eredetileg kétszintes lapostetős kialakítású volt, melyre 1987-ben magastetős ráépítés készült tetőtér beépítéssel. Az épületegyüttes többi része kétszintes lapostetős kialakítású. Projektelemek: a vizesblokkok teljes felújítása, mivel azok még az eredetiek, műszaki állapotuk az évtizedek alatt jelentősen leromlott. Indokolt a fal- és padlóburkolatok, valamint a berendezési tárgyak teljes cseréje.  A jelenlegi homlokzati nyílászárók hagyományos, egyesített szárnyú fa szerkezettel készültek, kétszer egy rétegű üvegezéssel. Műszaki állapotuk leromlott, nem elégítik ki a korszerű nyílászárókra vonatkozó előírásokat. A tervezett nyílászárók műanyag szerkezettel, és kétrétegű, fokozott hőszigetelésű üvegezéssel készülnek. A földszinti  helyiségeket akadálymentesítjük, kiépítünk egy rámpát az egyik bejárathoz, a földszinten 1 db akadálymentes WC-t, 1 db mozgássérült parkolót. Az épület gépészeti csöveit és berendezéseit felújítjuk, szükség szerint cseréljük, ill. a villamoshálózat felújítását a berendezések korszerűsítését is tervezzük.

3.4. KJIE feladatellátási hely (Ifjúság u. 4.; hrsz 2795/3)

Az Ifjúság úti komplexum 1980-ban épült. Az épületegyüttes földszint + egy emelet lapostetős iskolai szárnyát 1994-ben átalakították magastetős épületté, valamint déli irányban egy 130 m2 alapterületű földszint + tetőtér épületrésszel bővítették. A konyha-szárny épületrész magastető ráépítését, és abban tantermek kialakítását 2003-ban kivitelezték. Fejlesztések: 	A korábbi felújításokkal nem érintett épületrészben a vizesblokkok teljes felújítása, azok az 28 éve készültek, műszaki állapotuk azóta leromlott. Indokolt a fal- és padlóburkolatok, a berendezési tárgyak teljes cseréje. A jelenlegi homlokzati nyílászárók hagyományos, egyesített szárnyú fa szerkezettel készültek, kétszer egy rétegű üvegezéssel. Műszaki állapotuk rossz, nem elégítik ki a korszerű nyílászárókra vonatkozó előírásokat. A tervezett nyílászárók műanyag szerkezettel, és kétrétegű, fokozott hőszigetelésű üvegezéssel készülnek. A földszinti helyiségeket akadálymentesítjük, kiépítünk egy rámpát az egyik bejárathoz, a földszinten 1 db akadálymentes WC-t alakítunk ki és 1 db mozgássérült parkolót. Tervezzük az épület gépészeti (fűtési, ivóvíz és szennyvíz) csöveinek és berendezéseinek a felújítását, szükség szerinti cseréjét (például az elavult, nem üzembiztos kazánok esetében). Az iskolához kapcsolódó tornaterem mérete nem felel meg az előírásoknak. Az iskola épülete az elmúlt hat évben két ütemben több tanteremmel is bővült, így az előírások alapján nagyméretű tornaterem kialakítására van szükség, melynek alaprajzi mérete 24 × 45 m, minimális belmagassága 7 m. A tornaterem a meglévő tornaterem helyén, annak bővítésével kerül kialakításra, közvetlen kapcsolatban a sportudvarral és az öltözőkhöz vezető folyosóval. Az épület előre gyártott vasbeton pillérekkel és ragasztott fa tartógerendás szerkezetből van tervezve, vázkitöltő falazattal, korszerű hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászáró szerkezetekkel. A sportudvart is felújítjuk.

3.5. VPIE feladatellátási hely (Iskola u. 2., hrsz. 992)

Az iskola épülete több épületrészből áll. Ezeknek az épületrészeknek a kora, formája, tömege építészeti megjelenése igen eltérő.  Az épületegyüttes Vasvári Pál utcára néző földszintes „L” alakú épülete még a II. világháború előtt épült, majd az 1960-as évek elején egy földszintes magastetős szárnnyal bővült, végül a földszint + egy emeletes lapostetős iskolai szárnyat 1984-ben építették újjá. Ez az új épületszárny 2001-ben magastető ráépítéssel, és annak beépítésével lett bővítve, így elnyerve mai formáját. Fejlesztések: az 1984-ben újjáépített, két szint + tetőtér beépítéses épületrészt földszinti és emeleti részét érintenék, a 2001-ben kialakított tetőtéri helyiségeket és az 1948 előtt épült részeket nem. A vizesblokkok teljes felújítása szükséges, mivel azok még az 1980-as évben készültek, műszaki állapotuk az évtizedek alatt jelentősen leromlott. Indokolt a fal- és padlóburkolatok, valamint a berendezési tárgyak teljes cseréje. A jelenlegi homlokzati nyílászárók hagyományos, egyesített szárnyú fa szerkezettel készültek, kétszer egy rétegű üvegezéssel. Műszaki állapotuk, nem elégítik ki a korszerű nyílászárókra vonatkozó előírásokat. A tervezett nyílászárók műanyag szerkezettel, és kétrétegű, fokozott hőszigetelésű üvegezéssel készülnek. A földszinti helyiségeket akadálymentesítjük, kiépítünk egy rámpát az egyik bejárathoz, a földszinten 1 db akadálymentes WC-t alakítunk ki és 1 db mozgássérült parkolót. Meg kívánjuk valósítani az épület gépészeti csöveinek és berendezéseinek a felújítását, szükség szerinti cseréjét, valamint a villamoshálózat felújítását és a berendezések korszerűsítését.

II, Becsült költségek, változások:

1, Az Petőfi u. 24 szám alatti óvodaépítés, bővítés teljes körű komplex akadálymentesítéssel készülhet el.

Meglévő óvodai kapacitás bővítése 600 m2 nettó, 750 bruttó Szin területű, hat csoportszobás óvodával

2, Iskola bővítés 4 tanteremmel és az előírás szerint szükséges kiegészítő szociális helyiségekkel fejlesztés a Petőfi út 8.sz. helyett az Ifjúság út 8 szám alatt valósítanánk meg.  A  4 tanterem bővítésével a város legnagyobb Általános iskolaépület teljes körű, komplex akadálymentesítését a kitűzött cél érdekében vállaljuk.

Bővítések:

- Iskolaegység bővítése kétszintes 4 tantermes iskolaszárnnyal

- Meglévő tornaterem bővítése bruttó 1155 m2 alapterületűre

Az Ifjúság u. 4. ( Jelenlegi cím: Ifjúság u. 8. ) szám alatti épület pályázatban tervezett felújítási munkák:

- Homlokzati nyílászárók cseréjének

- Projektarányos akadálymentesítés

- Épületgépészeti rekonstrukció

- Futópálya felújítása

Az épület két szintes összesen  bruttó szinterület 2864m2 teljes körű, komplex akadálymentesítését a pályázatunkban nem terveztük,

A további három feladat ellátási helyszínen történő szerény beruházási  terv és költségbecslés alapján, (kazán csere, részben nyílászáró csere) ezen helyszínek projektarányos akadálymentesítés elkészítését javasoljuk.

3, A Kossuth L. ú. 76.szám alatti épület pályázatban tervezett felújítási munkák:

- Homlokzati nyílászárók cseréjének

- Projektarányos akadálymentesítés

- Épületgépészeti rekonstrukció

Az épület kétszintes összesen  bruttó Szin terület 2940m2 teljes körű komplex akadálymentesítését a pályázatunkban nem terveztük,

4, A Petőfi ú. 8/A szám alatti épület pályázatban tervezett felújítási munkák:

- Projektarányos akadálymentesítés

Az épület két szintes összesen  bruttó szinterület 620m2  teljes körű, komplex akadálymentesítését a pályázatunkban nem terveztük,

5, Az Iskola u. 2.( Jelnlegi cím: Vasvári P. 97/A )szám alatti épület pályázatban tervezett felújítási munkák:

- Homlokzati nyílászárók cseréjének

- Projektarányos akadálymentesítés

- Épületgépészeti rekonstrukció

Az épület két szintes összesen  bruttó szinterület 890m2  teljes körű, komplex akadálymentesítését a pályázatunkban nem terveztük,

III. A Pethe Ferenc tagiskola- Petőfi u. 8/A,  a Pethe Ferenc tagiskola Kossuth L. u.76., Vasvári Pál tagiskola – Iskola u. 2. feladat ellátási helyek részleges akadálymentesítés kérelmezése folyamatban van, a kérelem elbírálásáig párhuzamosan tervezői feladat valamennyi feladat ellátási hely teljes körű ,komplex akadálymentesítésének megtervezése.

IV. A tervezői feladat véglegesítése a megrendelő ( Tiszavasvári város Önkormányzata), az ÉAOP- 2008-4.1.1/2/2F pályázat részéről IH vagy KSZ, valamint az érintett Intézmények jóváhagyása szükséges.

Tiszavasvári, 2010. május 26.

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2010. (VI.24.) Kt. számú

határozata

„A Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény

komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat

engedélyes tervdokumentációját elkészítő tervező kiválasztásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- Az Értékelő Bizottság javaslatát elfogadva a TISZTATÉR Kft-vel (4440 Tiszavasvári, Nánási u. 2.) köt szerződést az engedélyes tervdokumentáció elkészítésére, bruttó 5.000.000 Ft megbízási díj ellenében.

- Felkéri a polgármestert, hogy a

- TISZTATÉR Kft-vel a megbízási szerződést kösse meg,

- döntésről tájékoztassa az ajánlattevőket.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor	Felelős: Rozgonyi Attila polgármester