ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. október 16-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:	A Városi Strandfürdő fejlesztése

Melléklet: Látványterv

A napirend előterjesztője: (előadó) Rozgonyi Attila polgármester

Az előterjesztést készítette: (témafelelős) Csikós László Márk

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.1.7. pontja |
| Városfejlesztési Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.5.2. pontja |
| Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.7.7. pontja |
| Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság | SZMSZ 2. sz. melléklet 2.8.11. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

| Pogácsás Ágnes | TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetője |
| --- | --- |
| Kovács Zoltán | REALTERV Mérnöki Kft. |

Egyéb megjegyzés:

---

##### Tiszavasvári, 2008. október 10.

##### Csikós László Márk

témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500, 42/520-507, Fax: 42/275-000, E-mail: tvonkph@externet.hu

Témafelelős: Csikós László Márk

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testülethez

#### A Városi Strandfürdő fejlesztéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2007. szeptember 27-ei ülésén megtárgyalta a Tiszavasvári Városi Strandfürdő fejlesztési koncepciójáról szóló előterjesztést, mellyel kapcsolatban a 214/2007. (IX.27.) Kt. számú határozat értelmében a Képviselő-testület elfogadta a Strandfejlesztési tanulmánytervet.

A tanulmánytervben megállapításra került, hogy a látogatottság növelése érdekében szükséges még legalább 1 termálmedence megépítése, valamint az úszásoktatás miatt szükséges egy nyitott és egy fedett tanmedence megépítése. A téli használat lehetőségének megteremtése érdekében szükséges a jelenlegi termálmedence és az egyik gyermekmedence lefedése és körbeépítése, szauna-masszázs-pihenő és wellness-részleg kialakítása, irodák és szolgáltató helyiségek kialakítása, kapcsolódva a korábban említett fedett tanmedencével.

A REALTERV Mérnöki Kft. (tervező: Kovács Zoltán) által elkészített fejlesztési koncepció célja a jelenlegi leromlott állapotú főépület felújítása, szükség szerinti bővítése, a meglévő termálmedence lefedése és körbeépítése, új termál medence építése, gyermekmedence lefedése és körbeépítése, kereskedelmi épületek elhelyezése, nyitott tanmedence építése, fedett tanmedence építése, úszómedence környékének rendbetétele és a terület felújítása.

A korábban elfogadott koncepciót – a lakossági igények figyelembevételével – egy gyermekpancsolóval kívánjuk bővíteni, mely a már meglévő két gyermekmedence és az újonnan épülő nyitott tanmedence közé épülne.

Az újonnan épülő medencék kapcsán meg kellett vizsgálni a sósvíz tározó kapacitását is: mivel a jelenlegi, érvényes vízjogi létesítési engedély módosítása egy igen hosszadalmas folyamat lenne, ezért igyekeztünk olyan megoldást találni, amely megvalósítása nem vonja maga után a vízjogi létesítési engedély módosítását.

Az amőba formájú, új medence lenne gyógyvízzel feltöltve, míg a meglévő, kör alakú medence termálvizű lenne. Erre azért van szükség, mert míg a gyógyvizet naponta kell üríteni, addig a termálvizű medencéket csak évente 1 vagy 2 alkalommal, karbantartás során kell leengedni. Mivel az új medence kisebb lesz, mint a meglévő, ezért a hivatalos strandszezon alatt kevesebb káros víz kerül a tározóba.

A gyermekpancsoló, valamint a nyitott tanmedence hálózati ivóvízzel lenne feltöltve, melyek vizét hőcserélőn keresztül a benti kút termálvize melegíti fel, így ezen medencék évi 1-2 alkalommal történő ürítése nem eredményez jelentős többletmennyiséget.

A Városi Strandfürdő területén szükség van egy új kút fúrására, mivel a medencékbe jutó hálózati ivóvizet az Önkormányzat a TIVA-SZOLG Kft-től veszi meg, jelenleg önköltségi áron. A települési ivóvízhálózattól mindenképpen célszerű függetleníteni a strandot.

A tervezővel folytatott előzetes egyeztetések során arra a megállapításra jutottunk, hogy mindenképpen indokolt lenne a fejlesztési elképzelések ütemezése:

Első ütemben megvalósulna:

- a nyitott tanmedence, az amőba formájú termálmedence, valamint a gyermekpancsoló megépítése;

- az új medencékhez szükséges gépészet kialakítása;

- új kút fúrása;

- a tereprendezés, feltöltés;

- térburkolat készítése a meglévő és új medencék köré, közé.

Második ütemben készülne el a meglévő, jelenlegi termálmedence, valamint a két gyermek medence lefedése és körbeépítése.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az első ütem megvalósítása előzetes számítások alapján nettó 221.573.141 Ft-ba, azaz bruttó 265.887.769 Ft-ba kerül, melynek fedezetéül az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételek szolgálhatnak.

A tervezett munkák költségvonzata nettó összegekben a következőképpen alakul:

- Irtás, föld- és sziklamunka	5.946.128 Ft 	ebből munkadíj:	4.866.128 Ft

- Gépészet, elektromos előirányzat	149.150.000 Ft	ebből munkadíj:	40.300.000 Ft

- Helyszíni beton és vasbeton munkák	21.808.070 Ft	ebből munkadíj:	8.150.695 Ft

- Burkolás	6.002.100 Ft	ebből munkadíj:	1.692.900 Ft

- Ácsmunka	1.012.500 Ft	ebből munkadíj:	405.000 Ft

- Kőburkolat készítése	36.634.409 Ft	ebből munkadíj:	9.682.500 Ft

- Kertépítési munkák	1.019.934 Ft	ebből munkadíj:	496.000 Ft

Irtás, föld- és sziklamunka: bozót-és cserjeirtás; humuszos termőföld leszedése; feltöltés termőfölddel; tükörkészítés tömörítéssel.

Gépészet, elektromos előirányzat: burkolat és vasbeton szerkezet bontása; törmelék elszállítása; nyomó és gravitációs vezetékek helyénél betonozás, zsaluzás, vasszerelés; a vezetékek elhelyezése; medencék gépészeti munkáinak elvégzése: látványelemek szerelése, technológiai csővezeték-hálózat kiépítése; új kút fúrása; technológiai gépészet: víztisztítási technológia szerelése, technológiai szerelvények és vezetékek kiépítése; energia ellátás biztosítása, automatizálás.

Helyszíni beton és vasbeton munkák: vasbeton koszorú készítése; szerelőbeton készítése; vízzáró beton készítése, előlépcső és rámpa, terasz készítése épületkehez.

Burkolás: medenceburkolat készítése kerámialapokból.

Ácsmunka: fa szerkezetek készítése.

Kőburkolat készítése: kerti szegély készítése; térburkolat készítése tükörkiemeléssel.

Kertépítési munkák: cserje és évelő növények palántáinak ültetése; gyepek felülvetése.

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a tervezett fejlesztéshez a Rendezési Terv módosítására nincs szükség, ugyanis:

- Az engedélyezett elhelyezés szabadon álló,

- Az engedélyezett építménymagasság 6,00 m,

- Az engedélyezett beépítés 20 % (kb. 6700 m2),

- Minimális zöldterület 60 % (2 ha 320 m2),

A strandfejlesztésben érintett épületek mind szabadon állóak, építménymagasságuk nem éri el a 6,00 m-t, a tervezett beépítés kb. 2000 – 2200 m2 (6,5 %), a zöldterület nagysága kb. 85 %. A fejlesztési terület jelenlegi besorolása a tervezett fejlesztéshez megfelel, így a fent leírtak alapján a Rendezési Terv módosítására nincs szükség.

#### Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen a Városi Strandfürdő fejlesztéséről – a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően – döntést hozni.

Tiszavasvári, 2008. október 10.

R o z g o n y i Attila

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2008. (X.16.) Kt. számú

határozata

# A Városi Strandfürdő fejlesztéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

  - Elfogadja a REALTERV Mérnöki Kft által készített, „Tiszavasvári strandfejlesztés” tanulmányterv gyermekpancsolóval történő bővítését.

- Kifejezi szándékát, hogy a Városi Strandfürdő fejlesztésének első ütemében meghatározott elképzeléseket meg kívánja valósítani.

- Felkéri a polgármestert, hogy

- gondoskodjon a szükséges engedélyek beszerzéséről,

- a kivitelezés megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást készítse elő,

- a megtett intézkedésekről adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor	Felelős: Rozgonyi Attila polgármester

Felkéri a jegyzőt, hogy a Városi Strandfürdő fejlesztés első ütemének megvalósításához szükséges … Ft fedezetére tegyen javaslatot Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadása alkalmával.

Határidő: esedékességkor	Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző