Előterjesztés

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. június 24-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 	A Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében            megkötött kölcsönszerződés módosításának kezdeményezéséről

Melléklet:

A napirend előterjesztője:                 	     Rozgonyi Attila polgármester

Az előterjesztést készítette:                      Girus András

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
| --- | --- |
| Pénzügyi Bizottság | SZMSZ 2.számú melléklet 2.1.5. pontja |
| Ügyrendi és Jogi Bizottság | SZMSZ 2.számú melléklet 2.2.18. pontja |
| Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság | SZMSZ 2.számú melléklet 2.8.7. pontja |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2010. június 10.

……………………………….

Girus András

témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Girus András

Előterjesztés

- a Képviselő-testület részére –

a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés módosításának kezdeményezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 179/2009.(VIII.13.) Kt. számú határozatában döntött 105 332 eFt beruházási hitel felvételének feltételeiről. A szerződések 2009. augusztus 24-én, majd ezen szerződések 1. sz. módosításai 2010. május 12-én kerültek aláírásra.

A Kölcsönszerződés 6. pontjában foglaltak szerint a hitel rendelkezésre tartásának határideje 2010. augusztus 31-én jár le. Eddig az időpontig vehető igénybe a hitel. A 7. pont a törlesztés ütemezését tartalmazza 2010. szeptember 05-ei kezdettel. A hitel végső lejárata                2029. június 05.

A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek azonban volt ami részleges eredménnyel és volt ami eredménytelenül zárult. Kivitelezés lefolytatásához azonban minden eljárásnak eredményesen kell végződnie.

Fentiek miatt a munkálatok nem az előre tervezett ütem szerint folynak. Várhatóan a strandszezon befejezését követően lesz lehetőségünk a munkavégzésre. A fejlesztési hitel azonban a szerződésnek megfelelően csak a megvalósítás ütemének megfelelően hívható le Önkormányzatunk által. Így megállapítható, hogy a 2010. augusztus 31-ei rendelkezésre tartási határidőig nem tudjuk igénybe venni az igényelt hitel összegét.

Javaslom, hogy kezdeményezzük az OTP Bank Nyrt. felé a szerződés módosítását, melyben a rendelkezésre tartási határidőt a hitelkonstrukció szerint megállapítható legfeljebb 3 év rendelkezésre tartási idő maximumán belül, 2012. június 04-ig kérjük meghatározni. Ennek megfelelően kérjük a törlesztés átütemezését 2012. június 05-ei kezdettel a végső lejárat változatlan hagyása mellett, negyedévente egyenlő részletekben. Így az általunk kért türelmi idő lejárata 2010. szeptember 4-ről 2012. június 4-re módosulna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2010. június 10.

Rozgonyi Attila

polgármester

Határozat-tervezet

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2010.(VI.24.) Kt. számú

határozata

a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés módosításának kezdeményezéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel kölcsönszerződése ismételt módosításáról az alábbi határozatot hozza:

- A kölcsön rendelkezésre tartásának határidejét kéri 2012. június 4-re módosítani.

- A türelmi időt 2012. június 4-re kéri módosítani.

- A kölcsön visszafizetésének ütemezését az alábbiak szerint kéri rögzíteni:

  - törlesztés kezdete: 2012. június 05.

  - törlesztés ütemezése: negyedévente azonos összegben, a végső lejárat változatlan hagyása mellett

- Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatról tájékoztassa az OTP Bank Nyrt. Nyíregyházi Fiókját és kérje fel a szerződésmódosítás tervezetének elkészítésére.

- Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a fentiek szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő:  azonnal			              Felelős: Rozgonyi Attila

polgármester